个人周报

报告期：2016-11-1至 2016-11-6

报告人：周钰凯

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完成界面原型前期准备 | 2016-11-1~2016-11-2 | 100% |
| 2.完成首页界面原型 | 2016-11-3~2016-11-5 | 100% |

* **问题和关注点**

界面原型的工具使用

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.界面设计说明书 | 2016-11-7~2016-11-7 | 100% |
| 2.数据库设计说明书 | 2016-11-8~2016-11-8 | 100% |
| 3.网站架构设计说明书 | 2016-11-8~2016-11-8 | 100% |
| 4.测试设计及测试用例 | 2016-11-9~2016-11-9 | 100% |
| 5.时序图设计（EA） | 2016-11-9~2016-11-9 | 100% |
| 6.风险规划、时间规划、人力规划 | 2016-11-10~2016-11-10 | 100% |