个人周报

报告期：2016-11-14至 2016-11-20

报告人：周钰凯

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.前台登录注册系统完成 | 2016-12-5~2016-12-7 | 100% |
| 2前后台资讯页完成 | 2016-12-7~2016-12-9 | 100% |

* **问题和关注点**

邮箱验证的代码

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完善前后台资讯页 | 2016-12-12~2016-12-16 | 100% |