个人周报

报告期：2016-11-1至2016-11-6

报告人：徐稳越

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.项目实训项目工作说明书的编写 | 2016-11-2至2016-11-3 | 100% |
| 2.设计界面原型，个人首页的界面原型设计 | 2016-11-3至2016-11-6 | 100% |

* **问题和关注点**
* 问题：

1.界面原型工具的使用；

2.项目工作说明书的注意事项；

关注点：

1.如何更好地设计界面原型，怎样与功能需求相适应。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.界面设计全部完成 | 2016-11-7~2016-11-7 | 100% |
| 2.数据库设计说明 | 2016-11-8~2016-11-8 | 100% |
| 3.网站架构设计说明书 | 2016-11-8~2016-11-8 | 100% |
| 4.测试设计说明书 | 2016-11-9~2016-11-9 | 100% |
| 5.时序图设计 | 2016-11-9~2016-11-9 | 100% |
| 6.风险设计、沟通规划、时间规划、人力规划、质量规划 | 2016-11-10~2016-11-10 | 100% |