个人周报

报告期：2016-11-7至2016-11-13

报告人：徐稳越

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.需求分析书编写，功能性用例部分 | 2016-11-7至2016-11-8 | 100% |
| 2.界面原型设计说明书编写 | 2016-11-8至2016-11-9 | 100% |
| 3.静态页面的个人中心首页的实现 | 2016-11-9至2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**
* 问题：

1.如何编写项目相关文件；

2.项目工作的注意事项；

关注点：

1. 分析项目的功能需求；
2. 静态页掌握熟练。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.静态页面的完成 | 2016-11-15~2016-11-16 | 100% |
| 2.技术demo的确立 | 2016-11-17~2016-11-18 | 100% |