个人周报

报告期：2016-12-19至 2016-12-25

报告人：徐稳越

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.默认头像的修改 | 2016-12-19~2016-12-19 | 100% |
| 2.每日立会 | 2016-12-19~2016-12-22 | 100% |
| 3后台个人中心修改界面功能优化 | 2016-12-19~2016-12-22 | 100% |
| 4.后台个人中心首页修改 | 2016-12-19~2016-12-20 | 100% |
| 5.未读消息、搜索框的实现 | 2016-12-20~2016-12-22 | 100% |
| 6.个人中心性别添加处bug | 2016-12-22~2016-12-23 | 100% |
| 7.当前用户信息显示，解决密码页跑偏 | 2016-12-22~2016-12-24 | 100% |

* **问题和关注点**

Bug和网站的总体效果

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.为展示做准备 | 2016-12-26~2016-12-27 | 100% |
| 2.找bug | 2016-12-26~2016-12-27 | 100% |