个人周报

报告期：2016年12月5日至2016年12月11日

报告人：徐稳越

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台用户管理，  消息推送（后台开发） | 12.5-12.7 | 100% |
| 个人中心功能完善 | 12.7-12.11 | 100% |

* **问题和关注点**

B-JUI框架的使用

Ajax同步刷新的应用

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台功能完善 | 12.12-12.14 | 100% |
| 后台登录模块 | 12.14-12.18 | 100% |

可能会遇到测试问题