个人周报

报告期：2016-11-14至 2016-11-20

报告人：李小雨

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.技术demo更新跟踪 | 2016-11-15~2016-11-18 | 100% |
| 2.需求说明书完善 | 2016-11-14~2016-11-15 | 100% |
| 3.完成静态页论坛页面 | 2016-11-16~2016-11-17 | 100% |

* **问题和关注点**

邮箱验证的代码

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.后台开发 | 2016-11-21~2016-11-27 | 100% |