个人周报

报告期：2016-11-2至 2016-11-6

报告人：李小雨

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.项目工作说明书 | 2016-11-2-2016-11-3 | 100% |
| 2.界面原型---论坛首页设计 | 2016-11-4-2016-11-6 | 100% |
| 3.界面原型---论坛内容页设计 | 2016-11-4-2016-11-6 | 100% |

* **问题和关注点**

项目工作时间的安排、界面原型工具的使用

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 数据库设计说明书 | 2016.11.7-2016.11.10 | 完成100% |
| 2. 界面设计说明书 | 2016.11.11-2016.11.13 | 完成100% |