个人周报

报告期：2016-12-19至 2016-12-25

报告人：李小雨

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1后台帖子管理的关联查询 | 2016-12-19~2016-12-19 | 100% |
| 2.后台管理评论 | 2016-12-20~2016-12-20 | 100% |
| 3前台论坛搜索框的实现 | 2016-12-20~2016-12-20 | 100% |
| 4.修改前台跳转页 | 2016-12-21~2016-12-21 | 100% |
| 5.统一前台界面分页效果 | 2016-12-22~2016-12-24 | 100% |
| 6.修补bug论坛热议榜数据过长 | 2016-12-25~2016-12-25 | 100% |

* **问题和关注点**

Bug和网站的总体效果

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.为展示做准备 | 2016-12-26~2016-12-27 | 100% |
| 2.找bug | 2016-12-26~2016-12-27 | 100% |