个人周报

报告期：2016-12-5至 2016-12-11

报告人：李小雨

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1发帖功能 | 2016-12-5~2016-12-8 | 80% |
| 2.论坛评论功能 | 2016-12-8~2016-12-11 | 70% |
| 3每日例会和项目周报 | 2016-12-5~2016-12-11 | 100% |

* **问题和关注点**

发帖和评论

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.发帖的验证和完善 | 2016-12-12~2016-12-15 | 100% |
| 2.论坛评论的完善 | 2016-12-15~2016-12-16 | 100% |
| 3.项目收尾工作 | 2016-12-12~2016-12-18 | 100% |