个人周报

报告期：2016年11月14日至2016年11月19日

报告人：杨绍阳

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 静态页面的实现 | 周一、周二、周三 | 基本完成 |
| 数据库结构设计 | 周三、周四 | 基本完成 |
| Linux复习 | 周三 | 完成 |

* **问题和关注点**

数据库设计的合理性

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 技术demo | 周一、周二 |  |
| 进入开发阶段 | 周二-周日 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |