个人周报

报告期：2016年11月2日至2016年11月6日

报告人：杨绍阳

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、界面设计说明书 | 周一、周二 | 完成 |
| 2、网站架构设计说明书 | 周三、周四 | 完成 |
| 3、静态页面的实现 | 周四 | 完成中 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 静态页面的实现 | 周一、周二、周三 |  |
| 数据库结构设计 | 周三、周四 |  |
| Linux复习 | 周三 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |