个人周报

报告期：2016/11/2至 2016/11/

报告人：胡琪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 产品创意计划书 | 2016/11/2-2016/11/2 | 完成100% |
| 界面原型的励志帖子和登录界面 | 2016/11/3-2016/11/6 | 完成100% |
| 每日立会总结 | 2016/11/2、2016/11/3 | 完成100% |

* **问题和关注点**

问题：在开始建立项目时组内成员优分歧、界面原型的设计出现错误定位

关注点：项目的初期定位和原型界面的设计

* **下周工作安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | 目标状态 |
| 界面设计说明书 | | 2016/11/8-2016/11/8 | 未开始 |
| 网站价架构说明书 | | 2016/11/8-2016/11/8 | 未开始 |
| 数据库设计说明书 | 2016/11/8-2016/11/8 | | 未开始 |
| 测试计划及测试用例 | 2016/11/9-2016/11/9 | | 未开始 |
| 时序图设计（EA） | 2016/11/9-2016/11/10 | | 未开始 |
| 人力、时间、风险规划 | 2016/11/9-2016/11/13 | | 未开始 |