个人周报

报告期：2016/11/14至 2016/11/19

报告人：胡琪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 数据库的设计 | 2016/11/14-2016/11/17 | 完成100% |
| 数据库设计说明书 | 2016/11/17-2016/11/119 | 完成100% |

* **问题和关注点**

问题：项目进度如何进行、文档需求

关注点：进度

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 项目展示准备 | 2016/11/21-2016/11/22 | 完成100% |
| 静态页面 | 2016/11/22-2016/11/25 | 完成100% |