个人周报

报告期：2016/11/21至 2016/11/28

报告人：胡琪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 项目展示 | 2016/11/21-2016/11/22 | 完成100% |
| 数据库具体设计再讨论 | 2016/11/22-2016/11/22 | 完成100% |
| 编写数据库设计说明书V3.0 | 2016/11/23-2016/11/23 | 完成100% |
| 根据功能完善静态页 | 2016/11/24-2016/11/24 | 完成100% |

* **问题和关注点**

问题：项目进度如何进行、文档需求

关注点：进度

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台开发 | 2016/11/28-2016/12/2 | 完成0% |
| 前台开发 | 2016/11/28-2016/12/2 | 完成0% |