个人周报

报告期：2016/11/28至 2016/12/4

报告人：胡琪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 从数据库动态获取励志文章内容 | 2016/11/29-2016/12/24 | 完成100% |
| 修改完善注册和登录界面 | 2016/11/28-2016/11/29 | 完成100% |
| 后台管理的励志文章的页面实现 | 2016/11/28-2016/12/01 | 完成100% |
|  | 2016/11/28-2016/12/01 | 完成% |

* **问题和关注点**

问题：项目进度如何进行、文档需求

关注点：进度

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台开发 | 2016/12/5-2016/12/11 | 完成0% |
| 前台开发 | 2016/12/5-2016/12/11 | 完成0% |