个人周报

报告期：2016/12/5至 2016/12/11

报告人：胡琪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 实现前后台登录功能 | 2016/12/5-2016/12/9 | 完成100% |
| 实现前后台注册功能 | 2016/12/5-2016/12/9 | 完成100% |
| 后台管理的管理员的页面实现 | 2016/12/9-2016/12/10 | 完成100% |
| 后台管理的励志文章再次完善 | 2016/12/10-2016/12/11 | 完成100% |

* **问题和关注点**

问题：项目进度如何进行、文档需求

关注点：进度

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台开发 | 2016/12/5-2016/12/11 | 完成50% |
| 前台开发 | 2016/12/5-2016/12/11 | 完成50% |