个人周报

报告期：2016/12/12至 2016/12/18

报告人：胡琪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台管理修改密码 | 2016/12/13-2016/12/15 | 完成100% |
| 设置登录权限 | 2016/12/12-2016/12/14 | 完成80% |
| 本周每日立会总结 | 2016/12/12-2016/12/15 | 完成100% |
| 后台消息推送之考证信息 | 2016/12/15-2016/12/15 | 完成100% |
| 后台消息推送之比赛信息 | 2016/12/15-2016/12/16 | 完成100% |

* **问题和关注点**

问题：项目进度如何进行、文档需求

关注点：进度

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 测试 | 2016/12/19-2016/12/23 | 完成0% |
| 代码优化 | 2016/12/5-2016/12/11 | 完成0% |