个人周报

报告期：2016/12/19至 2016/12/25

报告人：胡琪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台管理消息推送部分功能 | 2016/12/19-2016/12/21 | 完成100% |
| 励志人生功能优化 | 2016/12/21-2016/12/22 | 完成100% |
| 励志人生搜索功能实现 | 2016/12/21-2016/12/21 | 完成100% |
| 励志人生功能界面优化 | 2016/12/22-2016/12/22 | 完成100% |
| BUG查找 | 2016/12/22-2016/12/23 | 完成100% |

* **问题和关注点**

问题：项目进度如何进行、文档需求

关注点：进度

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 项目展示 | 2016/12/26-2016/12/29 | 完成0% |