[eStudy]项目周报

报告期：2016-11-2 至2016-11-6

* **上周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员  分工  任务 | 任务一 | 任务二 |
| 胡琪 | 产品创意说明书编写 | 励志页、登录页界面原型 |
| 杨绍阳 | 项目可行性分析报告 | 比赛提示、考证页界面原型 |
| 周钰凯 | 初级界面原型设计 | 首页界面原型 |
| 李小雨 | 项目工作说明书 | 论坛首页、内容页界面原型 |
| 徐稳越 | 项目工作说明书 | 个人首页界面原型 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 产品创意说明书编写 | 2016/11/2-2016/11/2 | 胡琪 | 100% |
| 1. 项目可行性分析报告 | 2016/11/2-2016/11/2 | 杨绍阳 | 100% |
| 1. 初级界面原型设计 | 2016/11/2-2016/11/2 | 周钰凯 | 100% |
| 4. 项目工作说明书 | 2016/11/2-2016/11/2 | 李小雨 | 100% |
| 5. 项目工作说明书 | 2016/11/2-2016/11/2 | 徐稳越 | 100% |
| 励志页、登录页界面原型 | 2016/11/3-2016/11/6 | 胡琪 | 100% |
| 比赛提示、考证页界面原型 | 2016/11/3-2016/11/6 | 杨绍阳 | 100% |
| 首页界面原型 | 2016/11/3-2016/11/6 | 周钰凯 | 100% |
| 论坛首页、内容页界面原型 | 2016/11/3-2016/11/6 | 李小雨 | 100% |
| 个人首页界面原型 | 2016/11/3-2016/11/6 | 徐稳越 | 100% |

* **问题和关注点**

课程列表第二页无法显示试题库、试卷两个模块的导航图标

* **下周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 界面设计说明书 | 2016/11/8-2016/11/8 | 未开始 |
| 网站价架构说明书 | 2016/11/8-2016/11/8 | 未开始 |
| 数据库设计说明书 | 2016/11/8-2016/11/8 | 未开始 |
| 测试计划及测试用例 | 2016/11/9-2016/11/9 | 未开始 |
| 时序图设计（EA） | 2016/11/9-2016/11/10 | 未开始 |
| 人力、时间、风险规划 | 2016/11/9-2016/11/13 | 未开始 |