[eStudy]项目周报

报告期：2016-12-4至2016-12-11

报告人：李小雨

* **项目仪表板**

项目进度图

需求变更

去掉论坛、文章等达人

测试进度

Bug趋势

* **上周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员  分工  任务 | 任务一 | 任务二 |
| 胡琪 | 后台消息推送 | 后台权限及修改代码 |
| 杨绍阳 | 参加比赛、考证功能 | 从数据库动态获取数据 |
| 周钰凯 | 前后台热点资讯 | 邮箱验证修改 |
| 李小雨 | 后台论坛模块 | 前台论坛相关功能 |
| 徐稳越 | 个人中心功能完善 | 后台用户管理 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 帖子和管理员后台完善 | 2016/12/12-2016/12/18 | 胡琪 | 100% |
| 1. 参加比赛和考证功能以及数据库动态获取数据 | 2016/12/12-2016/12/18 | 杨绍阳 | 100% |
| 1. 前后台热点资讯及邮箱验证修改 | 2016/12/12-2016/12/18 | 周钰凯 | 100% |
| 1. 后台论坛模块及前台论坛相关功能实现 | 2016/12/12-2016/12/18 | 李小雨 | 100% |
| 1. 个人中心功能完善及后台用户管理 | 2016/12/12-2016/12/18 | 徐稳越 | 100% |

* **问题和关注点**

后台的开发和前台功能的完善

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | 目标状态 |
| 项目测试和优化 | | 2016/12/19-2016/12/24 | 100% |
|  | |  |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |