[eStudy]项目周报

报告期：2016-11-2 至2016-11-6

报告人：[胡琪]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员  分工  任务 | 任务一 | 任务二 |
| 胡琪 | 界面原型设计说明书编写 | 励志页、登录页静态页实现 |
| 杨绍阳 | 界面原型加链接 | 比赛提示、考证页静态页实现 |
| 周钰凯 | 界面原型测试 | 首页静态页实现 |
| 李小雨 | 需求分析说明书 | 论坛首页、内容页静态页实现 |
| 徐稳越 | 界面原型设计说明书 | 个人首页静态页实现 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | | 责任人 | 完成情况 | |
| 1. 界面原型设计说明书编写 | | 2016/11/7-2016/11/8 | | 胡琪 | 100% | |
| 1. 界面原型加链接 | | 2016/11/7-2016/11/7 | | 杨绍阳 | 100% | |
| 1. 界面原型测试 | | 2016/11/7-2016/11/8 | | 周钰凯 | 100% | |
| 4. 需求分析说明书 | | 2016/11/7-2016/11/8 | | 李小雨 | 100% | |
| 5. 界面原型设计说明书编写 | | 2016/11/7-2016/11/8 | | 徐稳越 | 100% | |
| 6. 励志页、登录页静态页实现 | 2016/11/9-2016/11/10 | | 胡琪 | | | 100% |
| 7.比赛提示、考证页静态页实现 | 2016/11/9-2016/11/10 | | 杨绍阳 | | | 100% |
| 8.首页静态页实现 | 2016/11/9-2016/11/10 | | 周钰凯 | | | 100% |
| 9.论坛首页、内容页静态页实现 | 2016/11/9-2016/11/10 | | 李小雨 | | | 100% |
| 10.个人首页静态页实现 | 2016/11/9-2016/11/10 | | 徐稳越 | | | 100% |

* **问题和关注点**

课程列表第二页无法显示试题库、试卷两个模块的导航图标

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | 目标状态 |
| 数据库设计说明书 | | 2016/11/15-2016/11/18 | 未开始 |
| 测试计划及测试用例 | | 2016/11/15-2016/11/18 | 未开始 |
| 技术demo实现 | 2016/11/8-2016/11/8 | | 未开始 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |