[eStudy]项目周报

报告期：2016-11-27 至2016-12-3

报告人：[胡琪]

* **上周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员  分工  任务 | 任务一 | 任务二 |
| 胡琪 | 静态页实现跳转 | 动态获取帖子内容 |
| 杨绍阳 | 动态获取比赛、考证内容 | 后台框架实现 |
| 周钰凯 | 主页JS样式添加 | 主页动态获取 |
| 李小雨 | 励志帖子动态获取 | 链接跳转 |
| 徐稳越 | 个人中心动态获取 | 链接跳转 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 静态页实现跳转 | 2016/11/27-2016/12/3 | 胡琪 | 100% |
| 1. 后台搭建 | 2016/11/27-2016/12/3 | 杨绍阳 | 100% |
| 1. 首页JS效果 | 2016/11/27-2016/12/3 | 周钰凯 | 100% |
| 1. 动态获取自己负责数据库 | 2016/11/27-2016/12/3 | 李小雨 | 100% |
| 1. 动态获取自己负责数据库 | 2016/11/27-2016/12/3 | 徐稳越 | 100% |

* **问题和关注点**

B-JUI的使用，富文本框显示效果

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台开发 | | 2016/12/05-2016/12/10 | 60% |
|  | |  |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |