[eStudy]项目周报

报告期：2016-12-4至2016-12-11

报告人：李小雨

* **项目仪表板**

项目进度图

需求变更

去掉论坛、文章等达人

测试进度

Bug趋势

* **上周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员  分工  任务 | 任务一 | 任务二 |
| 胡琪 | 后台帖子管理再完善 | 后台管理员管理界面实现 |
| 杨绍阳 | 参加比赛功能 | 参加考证功能 |
| 周钰凯 | 首页的js实现 | 悬浮工具栏 |
| 李小雨 | 后台论坛的动态获取 | 论坛前台评论功能 |
| 徐稳越 | 个人中心功能完善 | 添加注册后完善个人信息页 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 帖子和管理员后台完善 | 2016/12/4-2016/12/11 | 胡琪 | 100% |
| 1. 参加比赛和考证功能 | 2016/12/4-2016/12/11 | 杨绍阳 | 100% |
| 1. 首页JS效果和悬浮工具栏 | 2016/12/4-2016/12/11 | 周钰凯 | 100% |
| 1. 后台的动态获取和评论功能 | 2016/12/4-2016/12/11 | 李小雨 | 100% |
| 1. 个人中心功能完善 | 2016/12/4-2016/12/11 | 徐稳越 | 100% |

* **问题和关注点**

后台的开发和前台功能的完善

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | 目标状态 |
| 项目收尾 | | 2016/12/11-2016/12/18 | 80% |
|  | |  |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |