# eStudy第一周小组成员分工

关于第一周，首先小组任务主要分为两个:项目前期准备、项目界面原型设计。其次根据小组成员的特点，项目经理分配给每位成员合理的任务。

任务一的完成期为2016-11-2至2016-11-3，任务二完成期为2016-11-3至2016-11-6.

详细信息如下图表格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员  分工  任务 | 任务一 | 任务二 |
| 胡琪 | 产品创意说明书编写 | 励志页、登录页界面原型 |
| 杨绍阳 | 项目可行性分析报告 | 比赛提示、考证页界面原型 |
| 周钰凯 | 初级界面原型设计 | 首页界面原型 |
| 李小雨 | 项目工作说明书 | 论坛首页、内容页界面原型 |
| 徐稳越 | 项目工作说明书 | 个人首页界面原型 |